# Versioon 3

# Taotleja projektiplaan

# Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektidele toetuse andmise tingimused ja kord

Projektiplaan on lisadokument projekti tegevuste, tulemuste, mõjutegurite kujunemise selgitamiseks. Projektiplaan sisaldab: projekti sisukirjeldust ja tegevuskava, projekti meeskonna liikmete ja vajadusel kaasatavate ekspertide nimekirja, nende tööülesandeid ja kompetentse, partneri kaasamise kirjeldust, sealhulgas koostööpartneri andmeid ning rolli projektis, projekti kommunikatsiooni eesmärke, kommunikatsiooni tegevusi koos kirjeldustega ning sihtrühmadega, projekti riskianalüüsi koos riskide maandamistegevustega.

## HydroRacer: Vesinikupaadi prototüübi hüdrofoilide ja elektrisüsteemi arendusetapp

I PROJEKTI PLAAN

1.1 Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest

Probleem ja väljakutsed

Meie ühiskond seisab silmitsi sügava keskkonnaprobleemiga: transpordisektor, eriti meretransport on väga tugevalt sõltuv fossiilkütustest, eelõige diislist ja raskekütustest. Laevandussektor paiskab igal aastal atmosfääri umbes miljard tonni süsinikdioksiidi ja kui nende tarbimine jätkub tänasel tasemel, siis ammenduvad naftavarud järgmise 40-50 aasta vältel. Vajame alternatiivlahendusi. Vesinik pakub tõhusat võimalust vähendada ühiskonna sõltuvust fossiilkütustest. Toimides süsinikneutraalse energiakandjana, mida saab toota elektrolüüsi teel tuule ja päikeseenergia abil.

Üks suurimaid takistusi vesiniku rakendamisel meretranspordis ja ka mujal on vesiniku ohutu ladustamine ja transport. Survestatud või vedelal kujul vesinik vajab kalleid ja ruumimahukaid süsteeme, mille jaoks laeval tihti ruumi ei ole. Siin tuleb mängu TalTechi Vesinikuorganisatsiooni varasem arendusprojekt HydroSave. Selle raames on arendatud metallhüdriidtehnoloogia, mille puhul seotakse vesinik keemiliselt metalliga ja võimaldab ohutut salvestamist madalal rõhul, pakkudes suuremat volümeetrilist energiatihedust kui survestatud ja vedel vesinik ning tagades akudega võrreldes suurema tsükleeritavusega energiahoidla.

Arendame oma võistluspaadile hüdrofoilide tehnoloogiat, mis võimaldab oluliselt vähendada veetakistust ja energiakulu, tõstes seeläbi kogu süsteemi kasutegurit. Hüdrofoilide arendamisega seotud teadmised ja praktiline kogemus Eestis hetkel sisuliselt puuduvad, mistõttu pakub projekt ainulaadset võimalust luua uut tehnilist kompetentsi ning viia läbi rakenduslikku teadus ja arendustegevust. Projekti üheks kasutamata, kuid väga suure potentsiaaliga väljundiks on võimalus töötada välja ja patenteerida Eesti esimene hüdrofoilide tehnoloogial põhinev lahendus, mis looks tugeva aluse edasiseks innovatsiooniks ja rahvusvaheliseks konkurentsivõimeks meretehnoloogia valdkonnas.

1.2 Projekti eesmärgid

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on välja arendada HydroRacer raames välja hüdrofoilide süsteem ning elektrisüsteemide prototüüplahendused, mille saame hiljem võistluspaadi prototüübile integreerida.

Kasutajaskond

Projekti raames arendatavad hüdrofoilide ja metallhüdriidtehnoloogiad kõnetavad mitmeid huvitatud osapooli nii teadus- kui ka rakenduspõhises vaates. Hüdrofoilide tehnoloogia pakub suurt huvi mitmetele Eesti veesõidukite arendajatele ja tootjatele ning samuti teadus- ja arendusasutustele. Vastav kompetents Eestis on hetkel puudulik ning tehnoloogia loob võimaluse uue teadmise ja rakendusliku arendustegevuse tekkeks. Täiendavalt on hüdrofoilide arendus atraktiivne tehnoloogiapõhistele ettevõtetele ja idufirmadele, kes otsivad kõrge lisandväärtusega nišilahendusi ning võimalusi intellektuaalomandi loomiseks ja rahvusvaheliseks konkurentsivõimeks. Metallhüdriidtehnoloogia kõnetab eelkõige vesinikutehnoloogia arendajaid ja integreerijaid, samuti meretranspordi ja energiasalvestuslahenduste arendajaid, kelle jaoks on kriitilise tähtsusega vesiniku, ruumisäästlik ja ohutu madalrõhul toimiv salvestamine. HydroRaceri projekt on suurepärane testplatvorm, kus projekti raames arendatud hüdrofoilide süsteem ja HydroSave metallhüdriidtehnoloogia reaalses võistlusolukorras proovile panna.

HydrorRaceri laiemad eesmärgid

- Ehitada Eesti esimene vesinikkütusel töötav võistluspaat, mille tuumaks on HydroSave salvestuslahendus.

- Tõsta teadlikkust vesiniku ja metallhüdriidide kasutusvõimalustest ning viia Eesti inseneeria maailmakaardile, Monaco Energy Boat Challenge’le.

- Luua Eestisse kompetentsikeskus uute teadmiste arendamiseks vesinikutehnoloogiate ja paadiehituse kohta.

- Edendada noorte inseneride praktiliste teadmiste arengut, pakkudes neile võimalust arendada midagi, mis on ambitsioonilt maailmatasemel ja käegakatsutav.

1.3 Projekti tehnoloogiline põhjendatus, uuenduslikkus ja teostatavus

Kas arendus on uudne?

Paadilahenduse keskne innovatsioon seisneb eeskätt hüdrofoilide arenduses, projekteerimises ja rakendamises, mis on Eesti kontekstis seni olnud peaaegu uurimata valdkond. Kuigi hüdrofoilide tehnoloogia on maailmas tuntud, puudub Eestis nii praktiline kogemus kui ka teadus ja arendustegevus selle süstemaatiliseks kasutuselevõtuks. Projekti käigus luuakse TalTechis uus teadmusebaas, mis hõlmab hüdrofoilide hüdrodünaamilist optimeerimist, konstruktsioonilisi lahendusi ja nende integreerimist vesinikul töötavasse veesõidukisse, lähtudes kohalike vajaduste ja tingimuste eripärast. Täiendava tehnoloogilise väärtusena rakendatakse paadis ka TalTechi Vesinikuorganisatsiooni varasema arendusprojekti HydroSave raames välja töötatud metallhüdriidide salvestustehnoloogiat, kasutades olemasolevat teadmist uues süsteemses kontekstis. Nii ühendab projekt Eestis seni arendamata hüdrofoilide kompetentsi ning varasemal teadustööl põhineva vesinikutehnoloogia, luues uudse ja tervikliku lahenduse.

Kas arendus on loominguline?

Projekti iseloomustab tugev loominguline ja arenduslik komponent, mille keskmes on hüdrofoilide uute lahenduste väljatöötamine ja nende kohandamine töökeskkonnale. Lisaks uue teadmuse loomisele keskendutakse olemasolevate tehnoloogiate rakendamisele võistluskontekstis, eesmärgiga saavutada energiatõhus ja kõrgtehnoloogiline veesõiduk. Hüdrofoilide arenduses on fookuses hüdrodünaamiline modelleerimine, geomeetriline konstruktsioon ja praktiline integreerimine vesinikul töötava paadisüsteemiga, luues lahenduse, mida Eestis seni rakendatud ei ole.

Täiendava loomingulise ja tehnoloogilise väärtusena rakendatakse projektis ka TalTechi Vesinikuorganisatsiooni varasema arendusprojekti HydroSave raames välja töötatud vesiniku salvestustehnoloogiat. Selle tehnoloogia rakendamine eeldab olemasolevate teadmistel põhinevate lahenduste kohandamist veesõiduki ruumiliste, massijaotuse ja ohutusnõuetega.

Kas arendus on etteaimatava tulemusega?

Jah, arendus on etteaimatava tulemusega, sest arendatavad tehnoloogiad on maailmas juba kasutusel ning sarnaseid lahendusi on edukalt rakendatud, kuigi mitte Eesti pinnal. Seetõttu on meil ligipääs infole, kuidas arendusprojekti ellu viia kui ka vajalikest protsessidest, mis aitavad jõuda toimiva lõpptulemuseni.

Samas nõuab projekti elluviimine põhjalikku inseneritööd, mentoritega suhtlust ja metoodilist arendust, sest iga süsteemi kohandamine meie paadi unikaalsetele tingimustele eeldab läbimõeldud valideerimist ja testimist. Edu sõltub sellest, kui sujuvalt kulgeb arendusprotsess alates komponentide valikust kuni prototüüpide katsetamiseni ning kui tõhusalt suudame riske maandada nii tehniliste lahenduste, materjalide käitumise kui ka ajakava osas.

Me teadvustame, et määramatus on projekti loomulik osa, ning liigume edasi kriitilise mõtteviisi ja paindlikkusega, et vähendada riske ja teha teadlikke metoodilisi valikuid.

Kas arendus on süsteemne?

Projekt eeldab interdistsiplinaarset lähenemist ja tugevat meeskondadevahelist koostööd, mis seob omavahel mehaanika, materjaliteaduse, energiasüsteemid ja hüdrodünaamika. Iga tööetapp on kavandatud toetama järgmisi protsesse, alustades esmastest teoreetilistest arvutustest ja modelleerimistest ning liikudes edasi prototüüpide ehitamise, katsetamise ja tulemuste analüüsini. Tööprotsess tugineb disainispiraali põhimõttele, kus ideede arendus, modelleerimine, katsetamine ja parendamine toimuvad korduvates tsüklites. Erinevate meeskondade koostöö loob iga iteratsiooni käigus uusi sisendeid, mis aitavad täpsustada konstruktsiooni, parandada hüdrodünaamilisi omadusi ja optimeerida energiaülekannet. Nii kujuneb samm-sammult küpsemaks terviklahendus, mille tulemusena valmib paadi protoüüp.

Kas arendus on korratav / ülekantav?

Jah, arendus on korratav ja ülekantav. Projekti käigus loodavad teadmised, metoodikad ja tehnilised lahendused on rakendatavad ka laiemas kontekstis. Hüdrofoilide arenduses tekkiv teadmusebaas, mis hõlmab hüdrodünaamilist modelleerimist, konstruktsioonilisi põhimõtteid ja materjali valikuid, on ülekantav teistele veesõidukitele ning sarnastele rakendustele, kus on vaja suurendada energiatõhusust ja vähendada veetakistust.

Ka paadi elektrisüsteemide arenduses kujunevad protsessid ja tehnilised lahendused on korduvkasutatavad, kuna need põhinevad standardsetel inseneripraktikatel, süsteemsel arhitektuuril ja laboratoorsel valideerimisel. Projektis rakendatav arendusloogika, alates nõuete määratlemisest ja komponentide valikust kuni testimise ja tulemuste analüüsini, loob selge ja korratava raamistiku edasisteks arendusprojektideks. Selline lähenemine võimaldab saadud kogemusi ja tulemusi kasutada nii järgnevates prototüüpides kui ka teistes teadus ja arendusprojektides, toetades tehnoloogiate laiemat levikut ja edasiarendamist.

1.4 Projekti eeldatavad tulemused

Eeldatav olukord ja tulemused projekti lõpuks

Projekti eeldatavaks lõpptulemuseks on hüdrofoilide lahenduse ja paadi elektrisüsteemi viimine tehnoloogia valmidusastmeni 5 (TVA 5), mis tähendab nende valideerimist laborikeskkonnas. Arendatakse hüdrofoilid ja paadi elektrisüsteemi ning viiakse läbi katsed TalTechi laborites Tallinnas ja katsebasseinis Kuressaares. Laboratoorsete ja poolreaalsete testide tulemusel kinnitatakse lahenduste tehniline toimivus, töökindlus ja tekib arusaam järgmistest arendusetappidest. Projekti raames välja töötatud elektrisüsteemi ja hüdrofoilide lahendusi on võimalik hilisemas etapis rakendada ka paadi täismahulisel prototüübil.

Omandatavad teadmised

Projektis osalevatel tudengitel on võimalus omandada praktilisi oskusi, arendada projekteerimisvõimekust ning viia läbi teste ja katseid oma töö valideerimiseks.

Paadi elektrisüsteemide arenduse kaudu omandatakse teadmisi jõuelektroonikast, energiasalvestusest, akuhaldussüsteemidest ja kütuseelementide toimimisest ning nende koostoimest juhtloogika, kontrollerite ja sensoritega. Lisaks käsitletakse mõõteandmete kogumist ja töötlemist ning elektrisüsteemide ohutut ja töökindlat juhtimist reaalses rakenduses. Hüdrofoilide arendustöö võimaldab omandada teadmisi hüdrodünaamikast, komposiitmaterjalidest, simulatsioonidest ning oskusi CFD modelleerimisel ja basseinkatsete läbiviimisel, sidudes teoreetilised mudelid praktiliste mõõtmiste ja katsetulemustega.

Lisaks tehnilistele pädevustele arenevad projektis osalejate meeskonnatööoskused, sest tööd tehakse interdistsiplinaarses keskkonnas koos erineva taustaga inimestega. Tudengid arendavad projektijuhtimise, tehnilise dokumenteerimise ja tulemuste esitlemise oskusi ning õpivad töötama ajagraafikute, nõuete ja piirangute tingimustes. Selline kogemus toetab süsteemset mõtlemist, vastutuse võtmist ja probleemilahendusoskust.

Mõju sektorile

Projekt avaldab mõju eelkõige teadmistepõhise vundamendi loomise kaudu hüdrofoiltehnoloogiate arendamiseks Eestis. Projekti käigus tekkiv teadmusebaas, mis hõlmab hüdrofoilide hüdrodünaamilist modelleerimist, konstruktsioonilisi lahendusi ja katsemetoodikaid, loob eeldused selle tehnoloogia edasiseks rakendamiseks Eesti paadiehituses. See võimaldab kohalikel paadiehitusettevõtetel tulevikus arendada energiatõhusamaid ja tehnoloogiliselt kõrgema lisandväärtusega veesõidukeid ning tõsta oma konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.

Teiseks oluliseks mõjuks on inseneride järelkasvu kujundamine. Projekt annab noortele inseneridele praktilise kogemuse hüdrofoilide arenduses ja paadi elektrisüsteemide projekteerimises, sealhulgas jõuelektroonika, juhtloogika, kontrollerite ja sensorite kasutamises. Sellise kogemusega tudengite järele on tööturul suur nõudlus ning projekti edukalt lõpuni viinud osalejatest kujunevad suure tõenäosusega oma eriala spetsialistid, kes suudavad rakendada omandatud teadmisi ja oskusi ka väljaspool meie projekti ja paadiehituse valdkonda.

1.5 Projekti teostamine

Projekti HydroRacer on läbinud esimesed algfaasi etapid. Novemberikuus (14.11 - 15.11) korraldati TalTechis häketon „Hydraton“, kus kohtusid tudengid peamajast, Kuressaare Kolledžist, mentorid ja muud projektist huvitatud osapooled, et luua esimene disainiiteratsioon paadist. Häketonil tehtud töö põhjal saadi selge pilt ette väljakutsetest arenduses ja kuidas tööga edasi minna. Projekti meeskond jaotub viieks alammeeskonnaks, aga hüdrofoilide ja elektrisüsteemi arenduse raames on olulisemad nendest kolm: Propulsioon & Dünaamika, Elektrisüsteemid ja Administratiivmeeskond.

Meeskonnad ja nende rollid

- Propulsioon ja Dünaamika

Propulsioon & Dünaamika meeskond vastutab hüdrofoilide projekteerimise, analüüsi ja katsetamise eest ning nende mõju hindamise eest paadi dünaamikale. Meeskonna töö hõlmab propulsioonisüsteemile esitatavate nõuete määramist, foilide geomeetria ja tugevuse optimeerimist ning stabiilsuse analüüsi. Katsetuste käigus valideeritakse hüdrofoilide toimivus ja juhitavus erinevates töötingimustes, et tagada nende töökindlus.

- Elektrisüsteemid

Elektrisüsteemide meeskond vastutab paadi elektrisüsteemide projekteerimise, ülesehituse ja testimise eest. Nende töö hõlmab akude, inverterite, madalpingesüsteemide, kontrollerite ja sensorite valikut ning juhtloogika arendamist. Meeskond keskendub energiavoogude juhtimisele, süsteemide ohutusele ja töökindlusele ning viib läbi laboritestid, et valideerida elektrisüsteemide toimivus ja stabiilsus

- Administratiivmeeskond

Administratiivmeeskond vastutab projekti toimiva korralduse ja jätkusuutliku raamistiku eest. Nende roll on tagada sujuv projektijuhtimine, stabiilne rahastus ning tugev koostöö partneritega, luues selge organisatsioonilise ja kommunikatiivse struktuuri. Meeskond toetab tehniliste meeskondade tööd, hoolitsedes eelarvestamise, partnerlussuhete ja turundustegevuste eest, et projekt saaks keskenduda oma sisuliste eesmärkide saavutamisele.

Projekti etapid

- Lahenduse põhimõtteline kujundamine ja kontseptsioon

Määratakse alustehnoloogiad, süsteemide ülesehitus, komponendid ja esialgne disain.

Elekrisüsteemid

Panevad paika elektrisüsteemide eesmärgid ja vajalikud komponendid.

Koostavad täieliku energiavoogude diagrammi paadist: mootor, aku, madal- ja kõrgepingesüsteem, kütuseelement, inverterid ja toitejuhtimine.

Koostavad tarbimiste tabeli, et määrata akumahtuvused ja energiakogused pardal.

Defineerivad sensorite ja mootorite juhtloogika.

Teevad riskianalüüsi elektriohutuse ja energiavoogude stabiilsuse tagamiseks.

Propulsioon ja Dünaamika

Panevad paika dünaamilised eesmärgid ja esialgsed parameetrid

Loovad foilide esialgse geomeetria, tugevuse ja stabiilsuse analüüsi.

Määravad propulsioonisüsteemi nõuded: mootori võimsus, pöördemomendi vajadus, vette jõudev energiakogus ja ülekande kontseptsioon.

- Detailne projekteerimine

Valitakse konkreetsed komponendid ja tehakse detailne süsteemidisain.

Elektrisüsteemid

- Valivad inverterid, kaablid, kaitselahendused, sensorid ja kontrollerid.

- Koostavad detailse juhtmestiku joonised ning energiasüsteemi töörežiimid.

- Täpsustavad keskse juhtsüsteemi loogika (andurite lugemine, signaalitöötlus, ohutusfunktsioon)

Propulsioon ja Dünaamika

- Valivad täpsed foiliprofiilid, materjalid ja tootmistehnoloogia

- Modelleerivad foilide interaktsiooni paadi dünaamikaga erinevatel kiirustel

- Määravad mootori, inverteri ja jõuülekande detailid ning jahutuse vajadused

- Süsteemide komplekteerimine ja testimine

Pannakse kokku paadi elektrisüsteem ja luuakse hüdrofoilisüsteemi prototüüp.

Elektrisüsteemid

- Katsetavad akude, madalpingesüsteemide, inverterite ja kütuseelemendi esialgsed testkoosseisud laborikeskkonnas.

- Paigaldavad juhtmestiku ning ühendavad sensorid, aktuaatorid ja mootori juhtsignaalid.

- Testivad keskset juhtsüsteemi ja selle integratsiooni propulsioonisüsteemiga.

- Kontrollivad kõikide süsteemide energiavoogude stabiilsust ja isolatsiooni.

Propulsioon ja Dünaamika

- Valmistavad foilid ja teevad esimesed staatilised koormus- ja tugevustestid.

- Integreerivad foilid ja aktuaatorid ning teevad kvaliteedikontrolli.

- Koostavad mootori, inverteri ja jõuülekande esmaste testide seadistuse.

- Mudeltestid ja süsteemide testimine laborikeskkonnas

Hinnatakse propulsiooni, energiasüsteemi ja juhtloogika toimivust laborikeskkondades, tuvastatakse kitsaskohad ja tehakse täiustused.

Elektrisüsteemid

- Koguvad reaalajas andmeid energiatarbimise, pinge-, voolu- ja temperatuuri profiilide kohta.

- Optimeerivad juhtloogikat: mootori, foili aktuaatorite ja energiabilansi juhtimine.

- Testivad avariistsenaariume ja kohendavad kaitselahendusi ja ohutusprotokolle.

- Kontrollivad elektroonika töökindlust vibratsioonis ja niiskuses.

Propulsioon ja Dünaamika

- Testivad foilide stabiilsust, paadi tõusmist foilidele ja kontrollitavust erinevatel kiirustel.

- Kalibreerivad juhtimise algoritme koostöös elektrisüsteemidega.

- Kontrollivad kogu süsteemi efektiivsuse ja temperatuuri profiile.

Edu ja ebaedu tõenäosus

Projekti edu tõenäosus on kõrge, kuna arendatavaid tehnoloogiaid on maailmas varem loodud ja edukalt valideeritud. Kuigi hüdrofoilide arendus on Eestis seni olnud vähetuntud ja vähese praktilise kogemusega valdkond, on rahvusvaheline teadmus ja varasemad rakendused tugevaks lähtekohaks. Projekti raames kaasatakse hüdrofoilide valdkonna eksperte mentoritena, et toetada arendusprotsessi ning vähendada tehnilisi ja metodoloogilisi riske. Elektrisüsteemide arendus tugineb küpsetele inseneriprintsiipidele, standardsetele komponentidele ja laboratoorsele valideerimisele, mis suurendab lahenduste töökindlust. Projekti ebaedu tõenäosus on seotud peamiselt uute lahenduste kohandamise ja testimisega, kuid süsteemne arendus, eksperditugi ja iteratiivne katsetamine loovad head eeldused kavandatud eesmärkide saavutamiseks.

Edu hinnatakse iga arendusetapi alguses määratletud eesmärkide täitmise põhjal ning selle järgi, kuivõrd arendatavad süsteemid vastavad seatud nõuetele.

Kõik arenduse käigus omandatud teadmised dokumenteeritakse, potentsiaalsed töö käigus tekkivad patendid registreeritakse ning arendustegevuse tulemused kajastatakse meeskonnas osalevate tudengite lõputöödes.

II TEGEVUSKAVA

| Plaanitud arendustegevus | Tegevuse oodatav tulemus | Ajakava | Vastutaja (nimeliselt, taotleja/koostööpartner/partner) |
| --- | --- | --- | --- |
| Paadi kontseptsiooni ja alustehnoloogiate määratlemine | Määratletakse arendatava paadi elektri ja propulsioonisüsteemi terviklik süsteemiarhitektuur. Kaardistatakse kõik põhikomponendid, alamsüsteemid ja nendevahelised liidesed, lähtudes seatud jõudlusnõuetest, ohutusstandarditest ja ruumilistest piirangutest. Analüüsitakse erinevaid tehnoloogilisi alternatiive ning tehakse põhjendatud valikud kasutatavate alustehnoloogiate osas. Tulemuseks on dokumenteeritud süsteemne arhitektuurimudel, mis loob aluse detailseks projekteerimiseks ja vähendab hilisemaid integratsiooniriske. | 2026 veebruar - märts | Erik-Rennes Pihlak |
| Energiavoogude ja tarbimise analüüs | Koostatakse paadi terviklik energiavoogude mudel, mis kirjeldab energia tootmist, salvestamist, muundamist ja tarbimist kõikides töörežiimides. Analüüs hõlmab mootorite, inverterite, kütuseelemendi, akude ja madalpingesüsteemide energiatarbimist ning nende vastastikust koostoimet. Koostatakse tarbimistabelid ja võimsusbilansid, mille alusel määratakse komponentide võimsus ja mahtuvusnõuded. Tulemuseks on valideeritud energiabilanss, mis toetab elektrisüsteemide dimensioneerimist ja ohutut toimimist. | 2026 veebruar - aprill | Henri Kalvik |
| Juhtloogika süsteemi disain | Määratletakse paadi keskse juhtsüsteemi tööloogika, juhtimisalgoritmid ja ohutusfunktsioonid. Kirjeldatakse normaalsed töörežiimid, üleminekud ning avariistsenaariumid, sealhulgas elektri ja vesinikusüsteemide kaitselahendused. Arvestatakse rahvusvahelisi elektriohutuse ja meretehnika põhimõtteid ning võistluse regulatsioone. Tulemuseks on dokumenteeritud juhtloogika ja ohutuskontseptsioon, mis vähendab tehnilisi riske ning tagab süsteemi kontrollitavuse kogu arendusprotsessi vältel. | 2026 märts - mai | Erik-Rennes Pihlak |
| Propulsiooni ja foilide kontseptuaalne disain | Määratletakse paadi dünaamilised eesmärgid ning arendatakse propulsioonisüsteemi ja hüdrofoilide esialgne kontseptuaalne disain. Hinnatakse erinevaid foilide konfiguratsioone, geomeetriaid ja tööpõhimõtteid, lähtudes paadi massijaotusest, kiirusnõuetest ja stabiilsuskriteeriumitest. Teostatakse esialgsed arvutused ja simulatsioonid, et hinnata veetakistuse vähenemist ja energiatõhususe kasvu. Tulemuseks on kontseptuaalne disainilahendus, mis on aluseks detailsele projekteerimisele. | 2026 veebruar - mai | Joonas Lember |
| Elektrisüsteemi detailne projekteerimine ja komplekteerimine | Viiakse läbi paadi elektrisüsteemide detailne projekteerimine. Valitakse konkreetsed komponendid, sealhulgas inverterid, kaablid, kaitselahendused, sensorid ja kontrollerid, ning koostatakse elektriskeemid ja juhtmestiku joonised. Määratletakse süsteemide töörežiimid ja integratsioon keskse juhtsüsteemiga. Tulemuseks on valmis projekteerimisdokumentatsioon, mis võimaldab elektrisüsteemide ehitamist ja testimist laborikeskkonnas. | 2026 mai - september | Erik-Rennes Pihlak |
| Foilide ja propulsiooni detailne projekteerimine | Täpsustatakse hüdrofoilide ja propulsioonisüsteemi konstruktsioonilisi lahendusi. Valitakse sobivad foiliprofiilid, materjalid ja tootmismeetodid ning modelleeritakse süsteemide koostoime erinevates töötingimustes. Analüüsitakse koormusi, tugevust ja vibratsioonikäitumist. Tulemuseks on detailne tehniline lahendus, mis on valmis prototüüpide valmistamiseks ja katsetamiseks. | 2026 mai - oktoober | Joonas Lember |
| Elektrisüsteemide laboritestid | Testitakse paadi elektrisüsteeme laborikeskkonnas. Hinnatakse energiavoogude stabiilsust, juhtloogika toimivust ja ohutuskaitsete töökindlust. Simuleeritakse erinevaid töö- ja avariistsenaariume ning tehakse vajadusel süsteemides täiendusi. Tulemuseks on laborikeskkonnas valideeritud elektrisüsteem, mis vastab tehnoloogia valmidusastmele | 2026 september - oktoober | Erik-Rennes Pihlak |
| Foilide tootmine, koormustestid ja basseinkatsed | Valmistatakse projekteeritud hüdrofoilide prototüübid ning viiakse läbi staatilised ja dünaamilised koormustestid. Lisaks teostatakse basseinkatsed, et hinnata hüdrofoilide tõstejõudu, stabiilsust ja juhitavust kontrollitud tingimustes. Testitulemusi kasutatakse disaini täiendamiseks ja valideerimiseks. Tulemuseks on testitud ja dokumenteeritud hüdrofoilide lahendus, mis vastab arendusprojekti eesmärkidele. | 2027 jaanuar - aprill | Joonas Lember |
| Kommunikatsiooniplaani täitmine | Viiakse ellu projekti kommunikatsiooniplaan ning tagatakse regulaarne info liikumine partnerite, huvigruppide ja rahastajatega ning projekti edenemise läbipaistvus | 2026 veebruar – 2027 juuli | Mark Mehilane, Henri Kalvik |

III PROJEKTIMEESKOND

|  | Nimi | Roll/tööülesanded projektis | Kompetentsid (pädevused) | Õppeasutus ja eriala ja/või amet, valdkond |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mark Mehilane | Projektijuht – Admin Koordineerib ajakava ja eelarvet, suhtleb koostööpartnerite ja rahastajatega ning tagab, et aruandlus ja dokumentatsioon oleksid korrektsed ja õigeaegsed. | Projektijuhtimine, tootearendus, elektriinseneeria | TalTech, Elektroenergeetika Bakalaureus |
| 2. | Erik-Rennes Pihlak | Projektijuht – Tehniline Vastutab projekti tehnilise sisu ja arendustegevuse koordineerimise eest. Jälgib, et arendustegevus ja katsed oleksid kooskõlas projekti eesmärgiga. | Projektijuhtimine, tootearendus, elektriinseneeria, paadiehitus | TalTech, Elektroenergeetika Bakalaureus |
| 3. | Vladislav Musakko | Vesiniksüsteemide meeskonnajuht Toetub varasemale teadmusbaasile ja aitab hinnata vesinikusüsteemide rakendamise tehnilisi piiranguid, riske ja nõudeid. Tegutseb tehnilise nõustaja ja mentorina vastavas valdkonnas. | Projektijuhtimine, elektriinseneeria, vesiniku salvestustehnoloogiad | TalTech, Vesinikutehnoloogia spetsialist, Elektroenergeetika Bakalaureus |
| 4. | Joonas Lember | Kere ja Konstruktsion meeskonna liige Osaleb paadi konstruktsiooniliste ja mehaaniliste lahenduste analüüsis ning toetab hüdrofoilide ja süsteemide paigutusega seotud küsimusi. | Paadiehitus, tootearendus, veemotosportlane | TalTech, Tootearendus ja Robootika Bakalaureus |
| 5. | Henri Kalvik | Administratiivmeeskonna liige Toetab projektijuhti igapäevastes korralduslikes tegevustes. Tegeleb kommunikatsiooni, partnerlussuhete, turundusmaterjalide ja sisemise infovahetuse korraldamisega. Aitab kaasa projekti nähtavuse ja sujuva toimimise tagamisele. | Projektijuhtimine, elektriinseneeria | TalTech, Elektroenergeetika Bakalaureus |
| 6. | Erik Suuk | Propulsioon ja Dünaamika alammeeskonna liige Disanib ja koostab propulsiooni ja jõuülekande alates elektriomootorist kuni sõukruvini välja. | Paadi ehitus, veemotosportlane ringrajapaatide võistluskogemus, tootearendus | TalTech, Tootearendus ja Robootika Bakalaureus |
| 7. | Kati Mändmets | Raamatupidaja Peab arvestust projekti kulude ja tulude üle, jälgib eelarve täitmist ning tagab, et kõik kulud on nõuetekohaselt dokumenteeritud ja kooskõlas rahastustingimustega | Raamatupidamine, finantsaruandlus | TalTech, Ärirahandus Magister |
| 8. | Mark-Mathias Vuuk | Elektrisüsteemide alammeeskonna liige Kõrgepinge elektrisüsteemide insener | Kõrgepinge, elektriohutus, süsteemidisain | TalTech, Mehhatroonika Bakalaureus |
| 9. | Lisell Tamm | Kere ja Propulsiooni alammeeskonna liige | Laevakonstruktsioon, hüdrodünaamika, projekteerimine | TalTech, Meretehnika ja laevaehitus Bakalaureus |
| 10. | Egert Veldi | Propulsiooni ja Dünaamika alammeeskonna liige | Dünaamika, hüdrodünaamika, analüüs | TalTech, Meretehnika ja laevaehitus Bakalaureus |
| 11. | Oskar Johannes Laht | Kere ja konstruktsiooni alammeeskonna liige | Konstruktsioonidisain, energiatõhusus, prototüüpimine | TalTech, Rohelised energiatehnoloogiad TTK, Autotehnika Bakalaureus |
| 12. | Markus Valkna | Vesiniksüsteemide alammeeskonna liige | Materjaliteadus, vesinikusüsteemid, metallsulandid | TalTech, materjalitehnoloogia Bakalaureus |
| 13. | Janis Novikov | Elektrisüsteemide alammeeskonna liige Madalpinge elektrisüsteemide insener | Madalpinge, elektroonika, programmeerimine | TalTech, Riistvara arendus ja programeerimine Bakalaureus |
| 14. | Hans Erik Kulla | Elektrisüsteemide alammeeskonna liige Kõrgepinge elektrisüsteemide insener | Kõrgepinge, elektriinseneeria, ohutus | TalTech, Mehhatroonika Bakalaureus |
| 15. | Karl Teder | Propulsioon ja Dünaamika alammeeskonna liige | Tootearendus, mehaanika, modelleerimine | TalTech, Tootearendus ja Robootika Bakalaureus |
| 16. | Kaspar Ulla | Elektrisüsteemide alammeeskonna liige Madalpinge elektrisüsteemide insener | Madalpinge, elektripaigaldised, süsteemitestimine | TalTech, Elektroenergeetika ja mehhatroonika Bakalaureus |
| Projekti meeskond täieneb ja lisandub uusi liikmeid uue aasta alguses. |  |  |  |  |

Kui projekti on kaasatud eksperdid, siis täita tabel.

|  | Nimi | Roll projektis | Kompetentsid | Ettevõte/asutus, ametikoht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raul Vahisalu | Toetab projekti potentsiaalsete partnerite leidmisel ja kaasamisel ning sobivate rahastusallikate tuvastamisel ja realiseerimisel. | Infotehnoloogia, küberturve, tehniline juhtimine, tootearendus, äriarendus ja strateegia | TalTech, Kaitse ja julgeoleku tehnoloogiate koostööspetsialist |
| 2. | Raido Lember | Toetab projekti potentsiaalsete partnerite leidmisel ja kaasamisel ning sobivate rahastusallikate tuvastamisel ja realiseerimisel. | Äriarendus, investeerimisstrateegiad, ärisuhete ülesehitamine, innovatsioonitegevuse arendamine | Estonian Maritime Cluster juhatuse liige, PowerUP Energy Technologies – Business Development Manager |
| 3. | Vladislav Musakko | Annab sisendit vesiniksüsteemide poolt ja toetab projekti elluviimist läbi mentorluse | Projektijuhtimine, metallhüdriidlahendused, kommunikatsioon | TalTech, Vesinikutehnoloogia spetsialist |

IV PROJEKTI KOOSTÖÖPARTNER(id), PARTNER(id) KAASAMISE KIRJELDUS

4.1. Andmed koostööpartneri kohta.

Koostööpartner on  projekti kaasatud projekti valdkonnas tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, kes panustab projekti eesmärkide täitmisesse. Koostööpartneri kulusid ei hüvitata.

|  | Ettevõte | Reg.kood | Tegevusvaldkond | Roll projektis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Shore Link OÜ | 14989859 | Elektrijaotusseadmete tootmine | Komponentide tarnijate võrgustiku vahendamine Mentorlus ja konsultatsioonid elektrisüsteemide meeskonnale |
| 2. | Incap Electronics Estonia AS | 10637036 | Navigatsiooniseadmete tootmine | Paadi elektrooniliste komponentide tootmine |

4.2. Andmed partneri kohta (kui projekti on kaasatud partner).

Projekti partner on projekti kaasatud asutus või isik, kes ei ole koostööpartner, kuid panustab projekti eesmärkide täitmisesse.

|  | Ettevõte | Reg.kood | Tegevusvaldkond | Roll projektis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Luksusjaht AS | 10373446 | Lõbusõidupaatide ehitamine | Komponentide tarnijate võrgustiku vahendamine Kere ehitamise võimalus nende tootmisüksuses Võimaldavad kasutada paadi kere tootmiseks oma vorme. |
| 2. | Composite Plus OÜ | 12041793 | Plasttoodete töötlemine | Töövahendite ja masinate kasutamisvõimalus Komponentide tarnijate ja partnerite võrgustiku vahendamine Mentorlus ja konsultatsioonid |

V  KOMMUNIKATSIOONIPLAAN

Kommunikatsiooniplaanis kajastatakse kommunikatsioonitegevuste elluviimise kava (ajakava, elluviijad,  ja oodatavad tulemused).

| Plaanitud kommunikatsiooni tegevus (kirjeldus) | Tegevuse sihtrühm (põhjendage miks selline sihtrühm on valitud) | Sihtrühma suurus | Oodatav tulemus | Ajakava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sotsiaalmeedia: LinkedIn, Instagram, Facebook. Loome projekti kajastavat sisu, sealhulgas projekti tutvustava video, reklaamvideod, meeskonda tutvustavad videod ning arendusprotsessi ja edusamme kajastavad postitused. Loome projekti jaoks omad sotsiaalmeediakanalid, aga kajastame ka sisu TalTechi Vesinikuorganisatsiooni sotsiaalmeediakontodel. | LinkedIn partneritele ja ettevõtetele. Instagram ja Facebook gümnasistidele, tudengitele ja muudele huvitatud isikutele. | >20 ettevõtet >1000 inimest | LinkedIn saab olema peamiselt partnerite, ettevõtete ja huvitatud osapoolte kursis hoidmiseks projekti arengutega ja tööprotsessidega. See on oluline, et luua projekti vastu usaldus ja tahet seda toetada. Instagram ja Facebook on suunatud teadlikkuse tõstmiseks projekti kohta tudengitele, gümnasistidele ja muudele huvilistele. See võiks pakkuda neile inspiratsiooni ning näitab milliste valdkondade ja väljakutsetega on võimalik inseneriharidusega tudengitel tegeleda. | Terve projekti vältel alates värbamisperioodi ja tõsisema arendusprotsessi algusest veebruaris 2026. |
| Projekti tutvustavad infotunnid TalTechis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis Tutvustame HydroRaceri projekti eri tehnilisi distsipliine hõlmavatel erialadel õppivatele tudengitele ning pakume neile võimalust liituda projektimeeskonnaga. Kooskõlastame ettekande õppejõududega ja teeme infotunnid loengute alguses erinevatel erialadel õppivatele tudengitele. | Soovime tutvustada oma projekti tudengitele ning pakkuda neile võimalust osaleda ambitsioonikas tudengialgatuses, kus on võimalik rakendada oma erialaseid teadmisi praktikas innovaatilise arendusprojekti raames. Fookuses on eelkõige tootearenduse, elektriinseneeria ja laevaehitusega seotud erialade tudengid, kuid oodatud on ka teiste erialade õppurid. | Sihtrühm võib ulatuda kuni 500 tudengini. Teeme ettekandeid bakalaureuse ja magistriõppe erinevatele kursustele erinevatel erialadel. | Julgustame tudengeid algatama ambitsioonikaid ettevõtmisi ja otsima võimalusi oma teadmiste rakendamiseks erialases kontekstis. | Alustame infotundidega jaanuaris 2026 |
| Massimeedia kajastus: pressiteated, teadusajakirjad, televisioon, raadio, taskuhäälingud. Näitena Äripäeva raadio, TalTechi meediaväljaanded, ajakiri Edasi jne. | Sihtrühmaks oleksid noored, potentsiaalsed partnerid, ettevõtted, rohetehnoloogiate ja paadiehituse huvilised, aga ka laiem avalikkus. | Plaanime tutvustada projekti tuhandetele inimestele. | Eesmärgiks on jõuda võimalikult paljude inimesteni, et tõsta teadlikkust projektist ja selle mõjust ning populariseerida insenerivaldkonda. Loodame tekitada huvi projekti hõlmavate valdkondade vastu huvi nii paljudes inimestes kui võimalik. | Kogu projekti vältel. |
| Messid, konverentsid ja muud üritused: Osaleme meeskonnaga erinevatel üritustel, sealhulgas Meremessil, tehnoloogiateemalistel konverentsidel ja startup-ettevõtlusega seotud sündmustel. | Sihtrühma kuuluvad eriala spetsialistid ja teadurid ning potentsiaalsed koostööpartnerid, kellel on huvi innovaatiliste insenerilahenduste ja rakendusliku arendustegevuse vastu. | Üksikud ettevõtete esindajad ja valdkonna spetsialistid. | Teadlikkuse kasv projekti ja selle arendatavate lahenduste osas eriala spetsialistide, teadurite ja potentsiaalsete koostööpartnerite seas, samuti uute koostöösuhete ja partnerluste tekkimine, mis toetavad projekti edasist arengut ja rakendusvõimaluste laienemist. | Kogu projekti vältel. |

VI RISIKIANALÜÜS

| Riskide kirjeldus (sh eraldi sisemised ja välised riskid) | Ilmnemise tõenäosus | Tagajärjed ja mõju | Maandamise meetodid tegevused |
| --- | --- | --- | --- |
| Ootamatute ja mitteabikõlblike kulude tekkimine (sisemine) | 90% | Planeeritud eelarve muutumine | Mitteabikõlblike kulude tekkimisel katame need võimalusel TalTechi Vesinikuorganisatsiooni või rahalistelt toetajatelt saadud vahenditega. Kaasame sponsoreid ja toetusi projekti elluviimiseks. |
| Tarneriskid kriitilistele komponentidele (väline) | 30% | Hilinenud komponendid võivad põhjustada arendusprotsessi venimist ja selle ajutiselt peatada. | Teeme maksimaalselt koostööd lokaalsete partneritega ja loome nimekirja alternatiivsetele tarnijatele igale komponendile. |
| Meeskonna liikmete lahkumine projektist (sisemine) | 30% | Meeskonna koormuse suurenemine ja vajadus leida ja koolitada asendavat isikut. | Koondame kindla meeskonna tuumiku ja dokumenteerime iga meeskonna liikme tehtud töö, et vajadusel uus inimene saab jätkata tööd, kus see pooleli jäi. Riski realiseerumisel viime läbi meeskonna tööjaotuse ümberkorralduse ja otsime kiirelt uut liiget. |
| Arendusetappide venimine (sisemine) | 50% | Projekti elluviimise plaan nihkub edasi. | Arvestame arendusetappidel ajaliste buffritega. Vajadusel viime läbi tegevuskava ümberplaneerimise. |
| Teadmiste puudumine arendusetapi elluviimiseks (sisemine) | 70% | Arendusetapiks kulub planeeritust rohkem aega. | Mõtleme läbi projekti iga arendusetapi puhul osad, kus protsess võib jääda teadmiste puudumise taha kinni. Viime vastavate teemade kohta meeskonnale läbi koolitused ja varume aega mentoritega konsulteerimiseks. |
| Meeskonna koormus (sisemine) | 50% | Eksamiperioodil ja semestri keskel võib tekkida suur koormus koolitöödega ja võib projektiga seonduvate tööülesannete täitmine võib osutuda keeruliseks. Selle tulemusel võib tegevuskava nihkuda. | Hea kommunikatsioon ja selliste perioodide tekkimise puhul aegsasti ette teavitamine võimaldab korrigeerida töökorraldust, et arendustöö sujuks. |
| Töövahendite puudus (sisemine) | 30% | Tegevuskava nihkumine töövahendite hankimise aja kulu võrra. | Töövahendite vajaduste väljaselgitamine ja hankimine enne arendusetappide algust. Ning riski realiseerumise puhul laename töövahendeid võimalusel teistelt tudengiorganisatsioonidelt, ülikoolilt või partneritelt. Vajadusel viime läbi tegevuskavas muudatusi. |
| Vajalike komponentide või töövahenditega mittearvestamine (sisemine) | 20% | Tekitab nihke eelarve proportsioonis ja tegevuskavas vastavalt komponentide või töövahendite maksumusele ja tarneajale. | Räägime analoogseid arendustöid läbiviinud partneritega ja osapooltega, et saada infot selliste tööde läbiviimiseks vajalike töövahendite kohta, et teaksime nende hankimisega arvestada. Soetamiseks leiame kulude katte TalTechi Vesinikuorganisatsiooni või rahaliste toetajate vahenditest. |
| Võtmeisiku lahkumine projektist (sisemine) | 5% | Meeskonna tuumiku töökoormuse kasv ja probleemid meeskonna haldamisel ja toetamisel. | Olulisemate rollide puhul arutame enne värbamist vastutuse ja ootuste üle projekti panustamisel. |
| Ligipääsu kaotamine tööpinnale (väline) | 5% | Arendustöö katkemine ja tegevuskava nihkumine uue tööpinna leidmise ja ümberkolimise võrra. | Tööpinna valimise juures teeme pakkujaga kokkuleppe, et ruum on kogu projekti vältel meie kasutada. |
| Tööõnnetused (sisemine) | 0.1% | Meeskonnaliikme(te) töövõime halvenemine | Tööriistade kasutamisel ja tööde läbiviimisel kasutatakse nõutud ohutuselemente: prillid, töökindad jne. Koolitatakse meeskonna liikmeid, kuidas töövahendeid turvaliselt opereerida ilma endale ega teistele vigastusi tekitamata. |
| Aeglane kommunikatsioon komponentide tarnijatega (välimine) | 20% | Komponentide saabumise viibimine ja tegevuskava nihkumine | Määrame võimalikult vara ära komponentide parameetrid ja tellime nii vara kui võimalik. Vajadusel tegevuskava ümberkorraldus. |
| Ebapiisav inimressurss (sisemine) | 1% | Meeskonna koormus suureneb ja tegevuskava nihkub. | Viime läbi infotunde tudengitele ja räägime oma projektist sotsiaalmeedias ja muudes infokanalites |